**Minuta**

**Fecha: 16/5/2022**

**Hora: 14:30-16:00**

En la reunión del día, se realizó una pequeña introducción en esta misma se realizó una clonación del proyecto, las librerías que se usarán en el proyecto, revisión de accesos a las distintas ramas. Dichas introducciones se realizaron en presencia de Carlos Burgos y Liliana Gordillo. Se realizo un acuerdo donde se entregará el alcance del proyecto y este mismo se revisará el 26/5/2022.

**Fecha: 19/5/2022**

**Hora: 21:00-21:24**

El ingeniero Damián Nicolalde envió hace 15 días un documento hacia el ministerio de ganadería y agricultura (Acta de inicio del Proyecto que no ha tenido). Por medio del líder, se busca que este mismo sea firmado.

Líder del proyecto (Oscar Narváez) cuenta sobre la reunión del 16/5/2022 sobre la introducción que se realizó, sobre las librerías que se usarán del proyecto y sobre el acuerdo de entregar el día 26/5/2022 el alcance sobre el proyecto. Se comenta realizar un acta sobre cómo empezó el proyecto y como se entregará esta misma.

Ingeniero Damián Nicolalde recalca que no se puede retrasar ningún entregable debido a que ya se tuvo un problema previo por parte del ministerio. Recalca que para la entrega del alcance debe tener reuniones, horas por semana y de qué manera se trabajará. Esta misma tiene que ser firmada.

**Fecha: 31/5/2022**

**Hora: 14:16-15:00**

Carlos procede a indicar de qué manera se avanzará con el trabajo. (Product backload). Recalca que la siguiente semana el lunes se tiene que entregar dicho backload. El mismo proyecto se va a dividir en dos etapas.

1. Refactorizacion de código existente

Que consiste en:

* Iniciar sesiones (Validación)
* Json del llenado del formulario (validaciones)

2. Realizar el nuevo api

Información que más adelante se dará

**Fecha: 7/6/2022**

**Hora: 14:14-15:00**

La reunión empieza con Oscar hablando de la revisión que se realizó del proyecto donde se encontraron varios errores entre estos eran en los micros, api y servidor wildfly. Los cuales se solucionaron en esta misma reunión gracias a Ing. Mauricio Correa (encargado de la parte del Back) estos constaban en su mayoría en los controladores de los microservicios.

**Fecha: 20/6/2022**

**Hora: 14:05-**

La reunión empieza con Oscar presentando el trabajo realizado este mismo consta de tres micros y un api. Este mismo trabajo se repartió entre los estudiantes del back. A partir de esto se comentó los siguientes errores estos consistían en el uso de los micros en el postman.

Debido al enrutamiento del micro se detectó que el error se encontraba en la base de datos debido a que no se tenían acceso a la misma. Por lo tanto, se solicitó los accesos necesarios para la revisión de los microservicios.

Se analizo también la parte del front donde se realizaban para la integridad de datos en el formulario.

**Fecha: 1/7/2022**

**Hora: 15:05-15:40**

La reunión empieza detallando la manera en que se ha avanzado. Y al tener los accesos a la base de datos. Se procede a comentar sobre los avances del siguiente sprint este mismo consiste en realizar una validación (usando el microservicio de organización) donde se verifique si la empresa está registrada o es una empresa nueva. Para ello se modificará la base de datos añadiendo un nuevo campo.

Carlos continua con una explicación sobre cómo se tiene que realizar el sprint y como se realizará el siguiente a este.

**Fecha: 5/7/2022**

**Hora: 14:02-15:40**

La reunión se centra en la revisión del front. Donde Erick presenta los avances realizados en este mismo como la implementación del war para la protección de ruta del Login. Además, se propone la implementación por parte de un estudiante para la seguridad de las páginas con el objetivo de evitar que la pagina no se cierre.

Y se trata el tema de las cookies para el formulario donde se llega a la conclusión que se tiene que realizar un análisis más a fondo para poder realizar.

**Fecha: 8/7/2022**

**Hora: 14:06-14:**

Se procede a hacer la presentación del sprint respectivo con ello la realización de la validación por parte del back y de qué manera se realizó. Luego con esto se realiza la presentación por parte del front, la implementación de que la pagina no se puede cerrar sin una confirmación, además de realizar mejoras en el formulario para la consistencia de datos.

Después, se habla de ciertas dudas que se tenía sobre el siguiente sprint que consistía en realizar un nuevo api con sus micros respectivos. Esta duda consistía en la base de datos con que esquema se tenía que trabajar.

**Fecha: 13/7/2022**

**Hora: 14:03**

La reunión se realiza con motivos que no se puede realizar el pull necesario para los nuevos micros y api realizados por el equipo del back. Se soluciona dicho problema debido a que no están creados los dichos proyectos y accesos para realizar el pull.

**Fecha: 14/7/2022**

**Hora: 14:03**

Se presenta el avance final en el cual consta del api con sus nuevos micros. Además, de la documentación necesaria para el uso de cada método de ellos, la cual se deja por entregarse debido a la necesidad de algunos cambios en varias partes. Mientras que en el front se presenta el sprint y la documentación completa sobre todo lo que se realizó a lo largo del proyecto.